* **Telas/Funcionalidades**
* Login
* Frontend
* Remodelar frontend tela de login
* Refazer logo
* Fazer funcionalidade “Esqueci minha senha”
* Redirecionamento para “Criar Conta”
* Backend
* Criptografar senha
* Aplicar JWT
* Home
* Frontend
* Criar uma opção para mostrar o status daquela denuncia
* Backend
* Mudar o status daquela denuncia de acordo com o momento em que ela está
* Mostrar o nome do usuário em “Bem-vindo”
* Usuários
* Frontend
* Fazer modal de “Deseja realmente apagar esse usuário?”
* Mudar posicionamento do botão “Cadastrar Novo Usuário”
* Backend
* Refazer CRUD de Usuário com os novos inputs
* Corrigir edição de usuário
* Realize uma Denúncia
* Frontend
* Remodelar frontend tela de realizar uma denúncia.
* Backend
* Sugira Melhorias
* Frontend
* Backend
* Ver Gráficos
* Frontend
* Backend
* Suporte
* Backend
* Geral
* Tornas telas responsivas
* **Cronograma**
* 1º Semana
* CRUD Usuário (+Login básico)
* Formulário Suporte
* Formulário de “Sugerir Melhorias”
* Modal cadastro de usuário
* 2º Semana
* Criptografar senha + JWT
* Formulário Denuncia + Gráficos Apex